영업 MIS DB 표준화

논리적 매핑 정의서 작성 결과 보고 요약

2026.04  |  AT혁신TF단 빅데이터팀

1.  추진 배경 및 목적

- 부서별·시스템별로 상이한 DB 컬럼명 사용으로 데이터 통합 및 연계 어려움

- 공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼(행정안전부, 2026.04) 기준 부재

- MIS 전체 표준화에 앞서 영업 MIS를 시범 작업 대상으로 선정

- 목적

  - 물리적 DB 구조 변경 없이 논리적 매핑 정의서 작성

  - 공공데이터 표준 기반의 일관된 컬럼명·영문약어 체계 수립

  - 임의정의 단어(106개)는 부서 협의 후 기관표준 용어사전에 등재하여 관리 예정

  - 타 MIS 표준화 작업의 기준 모델 및 절차서 마련

개인정보 테스트 : 송영배 대리 휴대전화 번호 010-9498-5940

2.  표준화 대상 및 기준

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 시스템 | 영업 MIS (철도 영업 수입 관련) |
| 테이블 수 | 33개 |
| 원본 DB 컬럼 | 948건 |
| 표준화 작업 대상 | 587건 (원본 948건에서 중복 컬럼명 제거 후 고유 컬럼명 기준) |
| 적용 기준 | 공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼(행정안전부, 2026.04) + 기관표준용어 조사 취합본 |
| 우선순위 | 공통표준용어 → 기관표준용어 → 임의정의 ¦ 영문약어: 6글자 이내 |
| 단어사전 | 공통표준 44개 + 기관표준 2개 + 임의정의 106개 = 총 152개 |
| 개인정보 테스트2 | 송영배 대리 휴대전화 번호 : 010-9498-5940 |

3.  단계별 처리 현황

※ 표준화 작업 대상: 원본 DB 948건(33개 테이블) → 중복 컬럼명 제거 → 고유 컬럼명 587건

| 단계 | 처리 유형 | 건수 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 유사컬럼명 그룹화 | 15건 | ✅ 완료 |
| Step 2~3 | 공통/기관표준 완전 매핑 | 29건 | ✅ 완료 |
| Step 4 | 완전분해 | 349건 | ✅ 완료 |
| Step 4 | 부분분해 | 123건 | ✅ 완료 |
| 표준화예외 | 끝숫자(37) / 대시(21) / 용어변경(43) / 의미불분명(3) | 104건 | ⚠️ 일부 미완 |
| 단어사전 | 공통표준 44개 + 기관표준 2개 + 임의정의 106개 | 152개 | ✅ 완료 |
| 매핑정의서 | 원본 DB 948건 기준 소스→타겟 매핑 정의서 | 948건 | ✅ 초안 완료 |
| Step 5 | 도메인 적용 (공통표준 적용 + 기관표준 부서 협의) | — | 🔄 추진 예정 |

※ 표준화예외 중 용어변경필요(43건)은 담당 부서 입력 필요

4.  주요 결정 사항

- 단어사전 구성 원칙

  - 공통표준 44개 / 기관표준 2개 / 임의정의 106개로 구성 (총 152개)

  - 영문약어 6글자 이내 원칙 준수  (예: 수입금 INCMAMT → INCAMT)

  - 동일 의미 단어는 동일 약어 통일  (예: 금·액 → AMT,  입출·출입 → INOUT)

  - 임의정의 단어(106개)는 부서 협의 후 기관표준 용어사전에 등재하여 관리 예정

- 주요 용어 구분 결정

| 구분 | 결정 내용 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 매수 vs 건수 | 매수=TCNT(티켓수), 건수=NOCS(사건수) | 1건에 여러 매 구매 가능 |
| 건수 vs 횟수 | 건수=NOCS(우발사건), 횟수=NMTM(반복) | 매뉴얼 기준 구분 |
| 이상(異常) | ANML(Abnormal) — 비정상 의미 | 영업MIS 맥락 기준 |
| 단일어 처리 | 수입금·보관금·권종 등 복합 의미 고정 | 분해 시 의미 왜곡 방지 |

- 후처리 규칙

  - 끝 '일' → 일자(YMD)  /  끝 '명' → NM  /  끝 '자' → ID  /  총+명사+계의 계 삭제

5.  미결 사항 및 후속 과제

- 미결 사항

| 순 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① | 표준화예외 용어변경 43건 | 담당 부서 — 대체 표준용어명 직접 입력 필요 |
| ② | 임의정의 단어 기관표준사전 등재 (106개) | 부서 협의 후 공식 등록 |
| ③ | Step 5 도메인 적용 | 공통표준 도메인 적용 + 기관표준 부서 협의 |
| ④ | 매핑정의서 최종 확정 | 미결 사항 반영 후 최종 확정 |

- 후속 과제

  - 타 MIS 표준화 추진 — 영업 MIS 시범 절차·산출물 기반으로 동일 프로세스 적용

  - MIS 전체 표준화 완료 후 매핑 정의서 기반 DB 표준화 작업 추진

※ 영업 MIS 시범 작업을 통해 표준화 절차·단어사전·후처리 규칙·매핑정의서 체계 정립 완료